# Ugentligt statusmøde-2011-12-21

Tilstede: Kemal Pajevic (KP), Jannik V. Jensen (JVJ)

Note: Face to face.

## Fremdrift

JVJ har deployeret en server A til hostning af eXist databasen og der er ekstern adgang til KP. JVJ og KP har installeret eXist og depolyeret indekseringsplatformen på A. KP har opgraderet eXist til udviklingsversionen af eXist version 2.1 for at kunne anvende dansk Luceen word stemmer. KP har i den forbindelse opdateret indekseringsplatformen til eXist-2.1 Og JVJ og KP har testet indekseringsplatformen. KP har fejlrettet og tilføjet ny funktionalitet. Som nævnt ved afleveringen af indekseringsplatform-1.0 har KP i den forbindelse leveret sin uden beregning support i forbindelsen med opgradering og fejlretning. Milepæl betragtes som udført og afleveret.

Følgende er fejlrettet:

* Simple search, fejl på scope
* Advanced search
  + QuestionItem sprog attribut, Category
  + Denormalisering, diverse fejlrettelser

Følgende er ny udviklet:

* Schedular -service som denormaliserer samlingen hver nat kl 03.00
* Ny procedure til at deployere functx bibliotek
* Subject og Keywords tilføjet indeksering og search funtionalitet

## Aftaler

Der arbejdes videre med milepæl 2 som beskrevet i Bilag 1. KP tilføjer log funktionalitet til denormalisering scheduler JVJ vender tilbage med adgang til test webserver ASP.